Отчет Лабораторная работа 7

Задание 1. Провести оценку размера ПО для вашего проекта в соответствии с методом функциональных точек

- Определение типа оценки

Проект разработки. Оценивается количество функциональности поставляемой пользователям в первом релиз продукта.

- Определение границ продукта

Границы системы: Кассовый аппарат с двумя ролями пользователей (кассир и администратор).
	Внешние сущности:

  - Пользователи (кассир, администратор)

  - Внешняя учетная система (для экспорта данных)

- Подсчет функциональных точек, связанных с данными

Внутренние логические файлы (ILF)

Товары:

  - DET (Data Element Types): штрих-код, название, цена

  - RET (Record Element Types): 1 группа данных

  - Сложность: низкая (1-19 DET, 1 RET) → вес 7

Чеки:

  - DET: ID, дата создания, список товаров, общая сумма, флаг возврата (5 элементов)

  - RET: 1 группа данных

  - Сложность: низкая → вес 7

Пользователи:

  - DET: имя пользователя, роль (2 элемента)

  - RET: 1 группа данных

  - Сложность: низкая → вес 7

Внешние интерфейсные файлы (EIF)

Внешняя учетная система (для экспорта):

  - DET: данные о продажах, товарах (2+ элементов)

  - RET: 1 группа данных

  - Сложность: низкая → вес 5

- Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями

Входящие транзакции (EI)

Сканирование товара (кассир):

  - FTR (File Types Referenced): товары (1)

  - DET: штрих-код, количество (2 элемента)

  - Сложность: низкая → вес 3

Оформление продажи (кассир):

  - FTR: чеки (1)

  - DET: подтверждение операции (1 элемент)

  - Сложность: низкая → вес 3

Оформление возврата (кассир):

  - FTR: чеки (2 — поиск чека и создание возврата)

  - DET: номер чека, штрих-код товара, количество (3 элемента)

  - Сложность: средняя → вес 4

Добавление товара (администратор):

  - FTR: товары (1)

  - DET: штрих-код, название, цена (3 элемента)

  - Сложность: средняя → вес 4

Авторизация пользователя:

  - FTR: пользователи (1)

  - DET: имя пользователя (1 элемент)

  - Сложность: низкая → вес 3

Исходящие транзакции (EO)

Печать чека продажи:

  - FTR: чеки (1)

  - DET: номер чека, дата, список товаров, общая сумма (4+ элементов)

  - Сложность: средняя → вес 5

Печать чека возврата:

  - FTR: чеки (1)

  - DET: номер чека, дата, список возвращаемых товаров, сумма возврата (4+ элементов)

  - Сложность: средняя → вес 5

Отчет о продажах:

  - FTR: чеки, товары (2)

  - DET: статистика продаж, статистика по товарам, последние операции (10+ элементов)

  - Сложность: высокая → вес 7

Общая статистика (администратор):

  - FTR: товары, чеки (2)

  - DET: количество товаров, количество чеков, общая выручка (3 элемента)

  - Сложность: низкая → вес 4

Внешние запросы (EQ)

Поиск товара по штрих-коду:

  - FTR: товары (1)

  - DET: штрих-код, информация о товаре (2 элемента)

  - Сложность: низкая → вес 3

Просмотр текущего чека:

  - FTR: чеки (1)

  - DET: список товаров, общая сумма (2+ элементов)

  - Сложность: низкая → вес 3

Просмотр списка товаров:

  - FTR: товары (1)

  - DET: список всех товаров (много элементов)

  - Сложность: средняя → вес 4

- Расчет невыровненных функциональных точек

Данные функции:

| Тип | Количество | Сложность | Вес | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ILF | 3 | Низкая | 7 | 21 |
| EIF | 1 | Низкая | 5 | 5 |
| Всего данных |  |  |  | 26 |

Транзакционные функции:

| Тип | Количество | Сложность | Вес | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EI | 5 | Разная | 3-4 | 17 |
| EO | 4 | Разная | 4-7 | 21 |
| EQ | 3 | Разная | 3-4 | 10 |
| Всего транзакций |  |  |  | 48 |

Общий UFP=26+48=74

- Определение фактора выравнивания

Оценим характеристики системы (0-5):

  - Резервное копирование данных. 2 (редко — данные в памяти)

  - Обмен данными. 3 (средне — экспорт в учетную систему)

  - Распределенные вычисления. 0 (нет)

  - Производительность. 2 (редко — простая система)

  - Загруженное оборудование. 1 (иногда — терминал кассы)

  - Оперативный ввод данных. 4 (часто — сканирование товаров)

  - Много форм для ввода. 2 (редко — консольный интерфейс)

  - Оперативное обновление БД. 4 (часто — добавление чеков)

  - Сложность ввода/вывода. 2 (редко — простые операции)

  - Сложность вычислений. 1 (иногда — подсчет сумм)

  - Повторное использование кода. 3 (средне — модульная архитектура)

  - Преобразование данных. 1 (иногда — миграция при обновлении)

  - Много установок. 2 (редко — тиражная система)

  - Настройка и удобство. 3 (средне — настраиваемые товары)

Сумма S=2+3+0+2+1+4+2+4+2+1+3+1+2+3=30

VAF=0,65+0,01*S=0,65+0,01*30=0,95

- Расчет выровненных функциональных точек

AFP=UFP*VAF=74*0,95=70,3

- Оценка размера кода

Для C# используем стандартные коэффициенты:

  - a=55 (среднее значение для C#)

  - b=0 (для упрощения)

LOC=a*AFP+b=55*70,3 ~ 3867 строк кода

Итоговая оценка:

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Невыровненные FP (UFP) | 74 |
| Фактор выравнивания (VAF) | 0,95 |
| Выровненные FP (AFP) | 70,3 |
| Оценка LOC (C#) | ~3867 |

Анализ результата. Система оценивается в 70,3 функциональных точек, что соответствует небольшому приложению. Это согласуется с реальной сложностью кассового аппарата:

- Простая бизнес-логика. Добавление товаров, подсчет сумм.

- Минимальный пользовательский интерфейс. Консольное приложение.

- Ограниченная функциональность. Базовые операции продаж и возвратов.

- Отсутствие сложных интеграций. Только простой экспорт данных.

Задание 2. Сравнить полученный результат с реальным размером вашего ПО

Просуммировав количество всех строк в исходном коде проекта на данный момент, получим 1080 строк без учета файлов тестов. Расхождение с полученным результатом — 2787 строк. Такая разница обусловлена использованием современных возможностей языка, архитектурными решениями, а также упрощенной логикой без обработки ошибок, сложных бизнес-правил и работы с реальной сетью и БД.

Контрольные вопросы

- Перечислите известные вам способы оценки затрат на разработку ПО.

- Линейный метод. Сстоимость=Ттрудозатраты*Цудельнаястоимость, T=Рразмеркодапрограммы*Пвременнаяпроизводительность.

- Методика COCOMO (COnstructive COst MOdel). Модель, оценивающая трудоемкость разработки ПО по наиболее общим характеристикам, таким как «масштаб проекта», «пользователи объекта проектирования».

Методика состоит из трех уровней:
Базовый. Нужен для быстрых оценок разработки на ранней стадии проекта. зависящими от типа проекта.
Средний. Позволяет учесть факторы, определяемые при детализации проекта на стадии рабочего проекта.
Детальный. Позволяет учитывать взаимовлияние отдельных фаз проекта друг на друга.

На разных уровнях рассчитываются разные уравнения с заранее известными константами, зависящими от типа проекта.

- Методика EFP IFPUG FPA (Early Function Points \ Function Point Analysis) – методика функциональных точек. EFP и FPA – ревизии метода, созданные ассоциацией IFPUG. Метод оценивает объем ПО через подсчет того, что пользователь вводит (входы), что система показывает (выводы), поисковые запросы, внутренние файлы данных и интерфейсы с другими системами, получая универсальную метрику — функциональные точки, понятную не только разработчикам, но и заказчикам, и менеджерам.

- Техника PERT (Project Evaluation and Review Technique). Статистический метод анализа сроков в условиях неопределенности. Используются следующие варианты оценки:

Оптимистичная. Если все пойдет идеально.
Пессимистичная. Если все пойдет плохо.
Наиболее вероятная. Реалистичный прогноз.

Ожидаемое время считается по формуле O+4M+P6. Позволяет определить последовательность задач, от которых зависит общий срок проекта.

- Генетический подход. Метафора, а не метод. Суть в том, чтобы не пытаться проектировать идеальную систему сразу, а выращивать ее постепенно от простого к сложному.

- Метрики Холстеда. Анализ сложности программы идет напрямую из исходного кода. Считаются четыре простые величины: уникальные операторы, уникальные операнды, общее число всех операторов и общее число всех операндов. Из них вычисляется размер программы в битах, а также то, насколько программа трудна для понимания.

- Когда целесообразно применение модели COCOMO?

Применение модели целесообразно для крупных и средних проектов с предсказуемыми жесткими требованиями. Для этого подходят проекты с каскадной или V-образной моделями жизненного цикла ПО. Также, если у организации есть накопленная статистика по ранее завершенным проектам, то модель даст максимальную точность.

COCOMO подходит больше для стратегического, чем для тактического планирования, для оценки трудоемкости разработки ПО на начальных стадиях разработки.

- Насколько точно, по вашему мнению, можно оценить стоимость разработки при использовании метода функциональных точек?

Можно очень точно оценивать стоимость разработки, особенно если есть наработанная статистика по предыдущим проектам компании.