НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета
движения товара
Акт приемки-сдачи работ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

СГ.РТФ-007-92 01 01-1-ПО
Файл PDF

Листов 4

СОГЛАСОВАНО

Доцент института СПИНТех

______ Федоров А.Р.
25.11.2025

Представители
предприятия-
разработчика

Ментор 
______ А.А. Тимошков
20.11.2025

Начальник отдела разработки
______ А.С. Михаелян
20.11.2025

Менеджер
______ М.Я. Матаков
20.11.2025

Руководитель разработки
______ Т.Д. Ложкин
20.11.2025

Исполнитель
______ А.А. Кузнецов
20.11.2025

2025

УТВЕРЖДЕНО

CГ.РТФ-007-92 01 01-

1-ПО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета
движения товара
Акт приемки-сдачи работ

СГ.РТФ-007-92 01 01-1-ПО
Файл PDF

Листов 4

2025

Аннотация

Настоящий документ "Акт приемки-сдачи работ" фиксирует результаты приемо-сдаточных испытаний программного обеспечения "Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета движения товара" и содержит решение приемочной комиссии о невозможности приемки работ в связи с выявленными критическими несоответствиями требованиям Технического задания.

В акте зафиксированы выявленные нарушения требований ТЗ, заключение комиссии и план мероприятий по устранению замечаний с установленными сроками выполнения.

Акт приемки-сдачи работ №1

от «30» декабря 2025 г.

г. Москва

Настоящий акт составлен в том, что:

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Анашан»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Стекляшка»

Объект приемки: Программное обеспечение «Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета движения товара», версия 1.0

Основание: Договор № 1234 от 1 сентября 2025 года

Результаты приемо-сдаточных испытаний:

Приемочной комиссией в составе:

Председатель: П.А. Федоров - начальник отдела автоматизации ООО «Анашан»
	Члены комиссии:

  - Соколова Т.В. - старший кассир ООО «Анашан»

  - Кузнецов А.А. — исполнитель ООО «Стекляшка»

  - Михаелян А.С. -  начальник отдела разработки ООО «Стекляшка»

  - Секретарь: Олейник Т.А. - специалист по качеству ООО «Анашан»

проведены приемо-сдаточные испытания программного обеспечения с 29 по 30 декабря 2025 года.

Установлено:

  - Программное обеспечение НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического задания по следующим критическим параметрам:
- Отсутствует интеграция с учетной системой 1С (нарушение п. 4.1.1 ТЗ)
- Отсутствует система управления базами данных (нарушение п. 4.2 ТЗ)
- Не реализовано автоматическое резервное копирование данных
- Данные не сохраняются между сеансами работы программы
- Отсутствует возможность списания товаров, хотя соответствующая операция отображается в меню администратора склада

  - Выявленные нарушения делают невозможной промышленную эксплуатацию программного обеспечения в текущем состоянии.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

  - Отказать в приемке работ по договору № 1234 от 1 сентября 2025 года

  - Обязать Исполнителя устранить выявленные критические замечания в срок до 15 января 2026 года.

  - Назначить повторные приемо-сдаточные испытания на 16 января 2026 года

План устранения замечаний:

| № | Наименование работы | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация интеграции с 1С через REST API | 10.01.2026 | Матаков М.Я. |
| 2 | Внедрение СУБД PostgreSQL | 12.01.2026 | Ложкин Т.Д. |
| 3 | Реализация механизма резервного копирования | 14.01.2026 | Тимошков А.А. |
| 4 | Тестирование исправленной версии | 15.01.2026 | Кузнецов А.А. |

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Анашан»

	_________ А.Р. Федоров
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Стекляшка»

	_________ А.С. Михаелян

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

	_________ Соколова Т.В.

_________ Кузнецов А.А.

_________ Михаелян А.С.

Секретарь: _________ Олейник Т.А.