НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета
движения товара
Протокол испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

СГ.РТФ-007-91 01 01-1-ПО
Файл PDF

Листов 5

СОГЛАСОВАНО

Доцент института СПИНТех

______ Федоров А.Р.
25.11.2025

Представители
предприятия-
разработчика

Ментор 
______ А.А. Тимошков
20.11.2025

Начальник отдела разработки
______ А.С. Михаелян
20.11.2025

Менеджер
______ М.Я. Матаков
20.11.2025

Руководитель разработки
______ Т.Д. Ложкин
20.11.2025

Исполнитель
______ А.А. Кузнецов
20.11.2025

2025

УТВЕРЖДЕНО

СГ.РТФ-007-01 01 01
		              -1-ПО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета
движения товара
Протокол испытаний

СГ.РТФ-007-91 01 01-1-ПО
Файл PDF

Листов 5

2025

Аннотация

Настоящий документ "Протокол испытаний" содержит результаты проведения приемо-сдаточных испытаний программного обеспечения "Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета движения товара".

В протоколе фиксируются ход и результаты испытаний, включая проверку комплектности документации, тестирование функциональных характеристик программы, выявленные дефекты и заключение комиссии о возможности ввода системы в опытную эксплуатацию.

Содержание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ	1

Аннотация	3

Протокол испытаний	3

1. Результаты первого этапа испытаний (ознакомительный)	4

1.1. Проверка комплектности программной документации:	4

1.2. Проверка комплектности технических и программных средств:	4

2. Результаты второго этапа испытаний (функциональное тестирование)	4

2.1. Проверка соответствия технических характеристик программы:	4

2.2. Проверка выполнения требований функционального назначения:	4

3. Выявленные замечания и дефекты	5

3.1. Критические дефекты:	5

3.2. Некритические замечания:	5

4. Заключение комиссии	5

- Протокол испытаний

г. Москва
	«30» декабря 2025 г.

Состав комиссии:
	Председатель: П.А. Федоров - начальник отдела автоматизации ООО «Анашан»
	Члены комиссии:

  - Соколова Т.В. - старший кассир ООО «Анашан»

  - Кузнецов А.А. — исполнитель ООО «Стекляшка»

  - Михаелян А.С. -  начальник отдела разработки ООО «Стекляшка»

  - Секретарь: Олейник Т.А. - специалист по качеству ООО «Анашан»

Комиссия в составе, указанном выше, провела приемо-сдаточные испытания программного обеспечения "Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета движения товара", версия 1.0, и установила:

1. Результаты первого этапа испытаний (ознакомительный)

1.1. Проверка комплектности программной документации:

  - Комплектность документации соответствует Ведомости эксплуатационных документов

  - Отсутствующих документов не выявлено

- 1.2. Проверка комплектности технических и программных средств:

  - Кассовый терминал: соответствует требованиям ТЗ

  - Сканер штрих-кодов: исправен, драйверы установлены

  - Фискальный регистратор: настроен, готов к работе

  - Программное обеспечение: установлено, запускается без ошибок

2. Результаты второго этапа испытаний (функциональное тестирование)

2.1. Проверка соответствия технических характеристик программы:

| № | Проверяемая функция | Результат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сканирование штрих-кодов | Успешно | Протестировано 50 различных EAN-13 штрих-кодов |
| 2 | Операция продажи товара | Успешно | Сформирован чек |
| 3 | Операция возврата товара | Успешно | Чек возврата сформирован |
| 4 | Операция списания товара | Не реализовано | Можно ввести операцию списания товара, но она не реализована |
| 5 | Формирование ежедневного отчета | Успешно | Отчет содержит все необходимые данные |
| 6 | Синхронизация с учетной системой 1С | Не реализовано | Критическое нарушение требований ТЗ |
| 7 | Работа с базой данных | Не реализовано | Отсутствует постоянное хранилище данных, используется временная память |
| 8 | Резервное копирование БД | Не применимо | В связи с отсутствием БД |

- 2.2. Проверка выполнения требований функционального назначения:

  - Базовые функции кассовых операций реализованы и работают корректно

  - Интерфейс интуитивно понятен, соответствует требованиям дружественности

  - Критические функции, требуемые ТЗ, не реализованы

3. Выявленные замечания и дефекты

3.1. Критические дефекты:

  - Отсутствует интеграция с учетной системой 1С (п. 4.1.1. ТЗ)

  - Отсутствует база данных для постоянного хранения информации (п. 4.2 ТЗ)

  - Невозможность автоматической корректировки складских остатков в реальном времени

  - Данные о продажах и остатках не сохраняются между сеансами работы

  - Отсутствует возможность списания товаров, хотя соответствующая операция отображается в меню администратора склада

3.2. Некритические замечания:

  - При одновременном сканировании нескольких товаров наблюдается небольшая задержка (1-2 сек)

  - В отчете по возвратам не отображается фамилия кассира, оформившего исходную продажу

4. Заключение комиссии

Программное обеспечение «Модуль кассы для контроля штрих-кодов и учета движения товара» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ключевым требованиям Технического задания в части интеграции с внешними системами и обеспечения надежного хранения данных.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

  - Реализовать интеграцию с учетной системой 1С через REST API

  - Внедрить систему управления базами данных (PostgreSQL)

  - Обеспечить сохранение данных между сеансами работы

  - Провести повторные испытания после устранения критических замечаний

Программа НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАНА к вводу в эксплуатацию в текущем состянии.

Подписи членов комиссии:

Председатель: _________ П.А. Федоров

Члены комиссии:

_________ Соколова Т.В.

_________ Кузнецов А.А.

_________ Михаелян А.С.

Секретарь: _________ Олейник Т.А.